10.14. Restrições no Project 2013

Como Criar uma Restrição “Não iniciar antes de” para a tarefa3, onde devemos restringir o inicio dela para o dia 29/01/2015, aumentando em 3 dias o inicio da tarefa no Project 2013?

Entramos no Project e damos duplo click na tarefa definida.

Duplo clic na linha e vai abrir essa janela

Selecionar o tipo de restrição e informar a data no campo data da restrição, que isso vai realmente definir o inicio da tarefa.

Após de selecionar clicar em OK. E aparecerá assim no projeto.

Pode agora observar a diferença no campo observação, onde foi incluído um comentário com a descrição da restrição incluída.