10.5. Tarefas Dependentes – Predecessoras

Criar um sequenciamento de predecessoras nas tarefas que fazem parte dos grupos Iniciação, Planejamento e Encerramento.

Para começarmos a resolver essa questão, vamos identificar as tarefas que vamos sequenciar dentro do grupo iniciação.

Selecione as tarefas pressionando a tecla Crtl e clicando na linha inicial onde tem os números 2,3,4,e 5, e dessa forma seleciona as linhas. Após selecionadas clique no ícone  no grupo Cronograma no menu Ribbon,

Observe que a linha 2 não tem predecessora, pois ela é a inicial então não tem nada para preceder.

Agora observe o resultado, veja a linha 7 não tem predecessora, porque na hora de selecionar não selecionei a linha 5 como predecessora, mas não cometi o mesmo erro na linha 12, onde selecionei a linha 10 como predecessora da linha 12.

Agora para entender a logica das predecessoras, veja como ficou o gráfico de Gantt.