## 10.6. Vínculos entre Tarefas

Como Criar um vinculo de “Termino a Termino”  para uma tarefas no Project 2013?

Para Vincular tarefas na Ferramenta entre na tarefa que deseja incluir o item, no exemplo vou clicar na tarefa1 na linha 4.

Duplo clic na linha e vai abrir essa janela

Selecionar o tipo de vinculo;

Após de selecionar clicar em OK. E aparecerá assim no projeto.

Pode agora observar a diferença no campo predecessora, onde foi incluído o TT após o numero 3 que se refere a predecessora. E no gráfico de Gantt, e veja a diferença de conexão entre as tarefas.